Plan d'action (Roadmap exécutable) — SAAIA RAG On-Prem

Aligné sur CDC v2.8

Version : v2.8
Date : 2026-02-24
Auteur : Maxime Birchler + Assistant IA

# Objectif

Livrer une solution on-prem : serveur (sans LLM) + client WinUI (LLM local embarqué).

Zéro configuration manuelle : installateurs guidés + téléchargement automatique du modèle.

Licensing entreprise + seats par poste.

# Convention

Branches : main (stable), dev (intégration), release/v2.8 (stabilisation).

Préfixes commits : server:, client:, infra:, docs:, test:, release:.

Definition of Done : chaque item inclut commande(s) de test.

# M0 — Alignement repo & docs

M0.1 — docs: README + CDC v2.8 + ARCHITECTURE

M0.2 — tech: retarget .NET 8 (server/contracts/client) + images docker

DoD: build OK sur machine propre (server + client) ; compose prod OK.

# M1 — Serveur (API v2.8) : retrieval + chat-store + catégories dynamiques

M1.1 — server: POST /rag/search stable (doc/page/extrait)

M1.2 — server: GET /rag/categories dynamique (dossiers documents) + tests rename/add/remove

M1.3 — server: chat-store (sessions/messages)

DoD: curl retrieval OK + catégories reflétées après scan.

# M2 — Observabilité serveur

M2.1 — RequestId middleware + log scopes

M2.2 — OTel toggle (collector optionnel)

M2.3 — /ready checks (DB + Qdrant + TEI + config signature)

DoD: /ready fiable + logs exploitables.

# M3 — Sécurité & Licensing

M3.1 — Qdrant sécurisé (api-key) + non exposé publiquement

M3.2 — rate-limit par seatKey (429 + Retry-After)

M3.3 — audit events (admin/chat)

M3.4 — licensing entreprise + seats (activation/binding/release) + enforcement middleware

DoD: licence expirée bloque ; seatKey double poste refusée ; release admin permet réactivation.

# M4 — Infra serveur (prod)

M4.1 — docker-compose.prod + healthchecks

M4.2 — scripts ops: install/update/backup/restore/diag/smoke

M4.3 — support: logs + runbooks

DoD: un admin peut déployer et dépanner (smoke OK).

# M5 — Client WinUI (MVP)

M5.1 — UI chat + sessions + settings

M5.2 — settings store + user_id stable + DPAPI

M5.3 — ServerApiClient (rag + chat-store)

DoD: chat multi-turn + sources affichées + ouverture PDF.

# M6 — LLM local embarqué (Done M6)

M6.1 — embed llama.cpp server + process manager (start/stop, port, health, logs)

M6.2 — model download/import + SHA256 + reprise

M6.3 — first-run flow non-tech (serveur + seatKey + modèle + tests)

M6.4 — silent install : aucune console ; UI progress + polling /v1/models

M6.5 — idempotence : mutex/lockfile + no-relaunch si loading/in-progress

M6.6 — GPU auto (optionnel) : détecter GPU et choisir backend automatiquement

DoD: machine neuve -> aucun réglage -> modèle téléchargé -> LLM OK -> chat OK.

# M7 — Orchestration assistant (qualité)

M7.1 — prompt pack (assistant/strict) + schemas JSON

M7.2 — clarification flow (0-2 questions max)

M7.3 — multi-retrieve + merge/diversity + fallback si sources faibles

M7.4 — answer streaming robuste + cancel/retry

M7.5 — critic pass (réduit hallucinations, avertissements)

DoD: si pas de sources pertinentes -> 'je ne sais pas' + question ; citations cohérentes.

# M8 — UX + Packaging + QA (final)

M8.1 — UX Sources : citations [n] cliquables + chips + drawer sources

M8.2 — Installateurs : serveur Linux (pack) + client Windows (EXE/MSIX)

M8.3 — tests : intégration serveur + checklist QA E2E

M8.4 — timeouts/cancellation/retry/backoff global

M8.5 — release v2.8.0 (artifacts + changelog + runbook)

DoD: livrable prêt client (install + utilisation sans configuration manuelle).